软件配置管理计划

作者：吕源松、裴致远、邬良旭

审批：冯暻天

日期：2020/06/24

1 引言

  - 标识

本软件名为halo，是一款博客。本文档应用于halo开发过程中的配置管理，缩写为SCMP，版本1.0。

  - 系统概述

本系统是一个基于java的系统，用户可以注册自己的账号，在系统上展示自己的博客，也可以评论其他人的博客。

开发人员：西北工业大学学生开发小组。

其他文档：软件开发计划，软件需求规格说明书，软件设计说明书，软件测试说明书，软件用户手册，软件测试报告，

  - 文档概述

本文档用于halo软件的开发过程中，说明在项目中如何实现配置管理。本文档的目的在于对所开发的halo软件规定各种必要的配置管理条款，以保证所开发的halo软件能够满足规定的各种原则需求，能够满足软件需求规格说明书中规定的各项具体需求。

软件开发人员在开发本软件时，都应该执行本计划中的有关规定，但可以根据各自的情况对本计划做适当的裁剪，以满足特定的配置管理需求。裁剪后的计划必须经总负责人批准。

软件是开源的，在GitHub上。

  - 组织和职责

管理者代表：对有关软件配置管理的各项工作全面负责，特别要对更改建议的审批和评审负责。

项目负责人：负责监督在软件配置管理工作中认真执行软件开发规范。

研发工程师：1.检查在作配置更改时的质量保证措施。

2.协助组长开展各项软件配置管理活动，负责审查所采用的配置管理工具、技术和方法，并负责汇总、维护和保存有关软件配置管理活动的各项记录。

  - 资源

GitHub上的各种开源软件。

十名开发人员，每人配备笔记本电脑。

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

- 引用文件

GitHub上的开源软件

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

- 管理

3.1 机构

在软件系统整个开发期间，成立软件配置管理小组负责配置管理工作。软件配置管理小组由管理者代表领导，由项目负责人、研发工程师、测试工程师等方面的人员组成，管理者代表任组长。软件配置管理小组检查和督促本计划的实施。

  - 任务

在软件生产的各个阶段，与产品有关的全部信息在软件开发库存放，与前面各个阶段的阶段产品有关的信息在软件受控库存放。在研制与开发阶段的过程中，开发者有权对本阶段产品做必要的修改，但是如果开发者认为需要对前面阶段的阶段产品进行更改时，就必须通过配置管理小组办理正规的审批手续。软件开发库属于开发这个阶段产品的开发者管理，而软件受控库由项目的配置管理小组管理。软件经过系统测试后，应该送入软件产品库。

  - 职责

管理者代表：对有关软件配置管理的各项工作全面负责，特别要对更改建议的审批和评审负责。

项目负责人：负责监督在软件配置管理工作中认真执行软件开发规范。

研发工程师：1.检查在作配置更改时的质量保证措施。

2.协助组长开展各项软件配置管理活动，负责审查所采用的的配置管理工具、技术和方法，并负责汇总、维护和保存有关软件配置管理活动的各项记录。

  - 接口控制

3.4.1对各类接口进行严格、合理的控制，主要的接口有5类：

A．用户界面：用户界面是软件设计人员、用户或维护人员之间的操作约定。也指实现这些操作约定的物理部件的功能与性能特性

B．系统内部接口：系统内部接口指各模块在集成为一个总的软件系统时的各种连接约定。

C．标准程序接口：指个应用子系统与标准子程序库之间的调用约定。

D．设备接口：指个子系统与各种设备之间的连接约定。

E．软件接口：指各个子系统与须知计算机上的系统软件以及与调用本软件的其他软件系统之间的连接约定。

这五类接口都涉及到halo软件系统的全局，因此当要求对这五类接口中的任一类接口进行修改时，必须办理正规的审批手续，经项目小组批准。

3.4.2修改的审批程序

1. 发现问题，填写软件问题报告单。

2. 项目小组评审。

3. 软件配置管理小组评审。

4. 评审通过，总负责人批准。

5. 修改配置并填写软件修改报告单。

  - 软件配置管理计划的实现

- 建立软件配置管理小组：在总负责人批准软件配置管理计划之后，立刻成立软件配置管理小组。

- 建立各阶段的配置基线：随着博客软件及各模块任务书的评审和批准，建立起功能基线；随着研发组编写的《软件需求规格说明书》的批准，建立起指派基线；随着软件系统的集成与系统测试的完成，建立起产品基线。

- 建立软件库：在本项目所属的各个模块的研制工作开始，就建立起各个模块的软件开发库，并在本项目配置管理小组的计算机上建立起有关该系统及其子系统的软件受控库。以后每个开发阶段的结束，建立各个模块的新的开发库，同时把这个阶段的阶段产品送入软件受控库，并在各个模块的计算机上建立软件受控库的副本。

3.6适用的标准、条例和约定

除本计划中之处的参考资料以及本计划中其他所作的各项规定外，还应遵守如下标准：

- 软件开发库、软件受控库与软件产品库的操作规程与管理规程。

- 系统、模块和程序单元的命名约定。

- 文档和测试用例的命名和管理规程。

命名约定、操作规程与管理规程应有软件项目技术组负责制定，并认真听取各模块项目负责人的意见，最后报配置小组审批。执行过程中，如果发现需要修改，必须办理正规的审批手续，最后要经过项目总体批准。

4 软件配置管理活动

4.1 配置标识

4.1.1 文档

所有为本项目编制的文档，都要符合GB/T 8567-2006中的规定。软件及其所属的各个模块所编写的文档数目，可根据GB 8567的规定做适当的更改。更改方案由拘束组提出建议，项目组批准。

4.1.2 程序

所有属于本项目的程序、分程序、模块和程序单元，都要按照由项目技术组指定，且经配置小组批准的软件系统的命名约定的规定来标识。

4.1.3 各类基线

国有书与本项目及其各子系统的各类基线，首先要按照任务书、软件需求规格说明书的规定确定其技术内容，然后按照软件系统的上述命名约定的规定来标识。

4.2 配置控制

软件配置的更改管理适用于本项目的所有文档和代码，其中包括本项目的各个运行软件，也包括为本项目专门开发的支持软件。

配置控制的要点如下：

修改批准权限：对本项目各个模块及其专用支持软件的功能基线、指派基线、产品基线及其集成系统的任何修改，都必须通过项目配置管理小组讨论，并必须经配置小组批准。对本项目各个模块及其专用支持软件的其他阶段产品的任何修改，都必须通过本项目各个模块的配置管理人员审查，并经项目的软件配置管理小组批准并报项目小组备案。

修改审批程序：参考3.4.2。变更需要至少以下几点：相关变更的需求，影响的项目的名字和版本，去热任日期和责任人，发布安装日期和责任人。

修改控制工具：修改控制工具是协助软件配置管理人员惊醒配置控制的有效手段。

4.3 配置状态的记录和报告

配置状态统计活动记录和报告项目的状态，需要包括以下信息：

为了基线和变更，那些数据元素被追踪和报告了

生成了哪种状态统计报告类型，和它们的频率

信息怎样被收集、存储、处理和报告

受控的如何访问状态数据

如果一个自动系统作为状态统计活动，必须描述或引用它的功能。

至少下列数据元素必须追踪和报告：初始化认可版本，请求变更和认可变更的实现状态，细节的级别和需求的特定数据可能因为项目和客户的信息需求而变化。

4.4 配置的检查和评审

计划必须为项目标识配置检查和评审。至少，一个配置审核必须在发布之前审核。

对每个计划的配置检查和评审，计划必须定义以下方面：

它的目标，处于审核和评审，检查和评审的任务表，实施检查和评审的过程，工作标题的参与者，为回顾或支持检查和评审需要用到的文件，记录不足和报告纠正行动的过程，对任课之外的认可标准和特定行动。

5 工具、技术和方法

在软件开发过程中，与软件配置有关的工具有软件测试工具、软件配置管理工具、文档辅助生成工具。

- 软件测试工具：它支持java语言编写的模块静态分析、结构测试与功能测试。主要功能为：协助测试人员判断程序结构与变量使用情况是否有错；给测试人员提供模块语句覆盖和分支覆盖率的值、显示未覆盖语句和未覆盖分支的号码及其分支谓词，给出不同测试用例有效性的表格；同时提出功能测试的有效情况，并协助组织最终交付给用户的有效测试用例的集合。

- 软件配置管理工具:它支持用户对源代码清单的更新管理以及对重新编译与连接的代码的自动组织;支持用户在不同文档相关内容之间进行相互检索并确定同一.文档某- -内容在本文档中的涉及范围;同时还应支持软件配置管理小组对软件配置更改进行科学的管理。

- 文档辅助生成工具与图形编辑工具:它主要协助用户绘制描述程序流程与结构的DFD图与SC图、绘制描述软件功能(输入、输出关系)的曲线以及绘制描述系统特性的一些其他图形，同时还可生成若干与国势通多媒体网络传输加速系统软件文档编制大纲适应的文档模板。用户利用这个工具的正文与图形编辑功能以及.上述辅助功能，可以比较方便地产生清晰悦目的文档，也有利于对文档进行更改，这有助于提高文档的编制质量。

6 对供货单位的控制

对软件购买单位、软件开发单位及软件子开发单位提供统一的编程、文档规范，进行一致的项目开发流程约束，确保其所提供的软件（购买或开发）具有相同的编码规范，便于管理与维护。配置管理还需定义对供货单位提供软件质量、优劣的评判标准，以及对其提供软件的监督与修正。

7 记录的收集、维护和保存

在本项目及其所属的各个子系统的研制与开发期间，要进行各种软件配置管理活动。准确记录、及时分析并妥善存放有关这些活动的记录，对这些软件的下沉运行与维护工作十分有利。在软件配置管理小组中，应有专人负责收集、汇总与保存这些记录。

- 基础上组装系统、各个子系统、专用支持软件及选用软件的功能基线、指派基线与产品基线要存入硬盘或U盘，至少必须一式两份且存放在两个不同的地点。这些记录应该每6个月拷贝一次，以免意外损伤与自然老化。

- 上述这些软件的文档也应送入硬盘或U盘，至少必须一式两份且存放在两个不同的地点，并应有一份打印的硬拷贝。

- 软件产品的源程序、测试数据、测试报告及其他有关文档，除了按A、B规定妥善存放外，要在项目结束后再保存2年，或在条件成熟时转交给这些软件产品的生产系统。

- 上述这些软件的各项配置的个性状态、评审记录与修改历史，要作为这些软件的历史记录来保存，目前可用打印硬拷贝一式两份存放，有条件时再转移到在线光学存储媒体中。

8 配置项和基线

8.1 配置项命名规则

| 配置项类型 | 命名规则的说明 |
| --- | --- |
| Ho | 代表了Halo项目 |
| SPI | 软件过程改进 |
| 过程类 | CM为配置管理 |
| XXX-XX-XX-P00 | 图类命名，年-月-日-P00 |

8.2 配置项的识别和基线的划分

| 配置基线 | 配置项名称 | 配置项标识 | 作者/负责人 | 配置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划阶段 | 开发计划 | SDP | 冯暻天 | 2020/06/21 |
| 需求分析阶段 | 需求规格说明、用户手册 | SRS、SUM | 凌翔 | 2020/06/22 |
| 设计基线 | 设计规格说明 | SADD、SPDD | 邬良旭 | 2020/06/24 |
| 编码基线 | 程序清单 | 源代码 | 刘帅 | 2020/07/01 |
| 测试基线 | STST | STR | 梁博裕 | 2020/07/03 |

8.3 变更和发布

| 基线发布 | 批准权限 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 计划阶段 | 软件配置管理小组 | 2020/06/21 |
| 需求分析阶段 | 软件配置管理小组 | 2020/06/22 |
| 设计基线 | 软件配置管理小组 | 2020/06/24 |
| 编码基线 | 软件配置管理小组 | 2020/07/01 |
| 测试基线 | 软件配置管理小组 | 2020/07/03 |

9 备份

| 备份对象 | 备份频度/时间 | 备份人 | 备份内容、目的地、方式等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目配置库 | 每日零点 | 管理者代表每日早上0点通过系统备份自动将cc服务停下来做备份，系统自动将备份内容复制到磁带中。 | 磁带库 |

10 日程表

| 阶段 | 活动 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 项目开发 | 分析项目是否可行 | 2020/06/21 |
| 需求分析 | 对用户的需求进行分析，总结成需求报告，建立软件的逻辑模型，获得用户的认可 | 2020/06/22 |
| 代码设计 | 将软件分解成模块使之能实现某个功能的数据和程序说明、可执行程序的程序单元 | 2020/06/24 |
| 代码实现 | 把软件设计转换成计算机可以接受的程序，即写成某一程序设计语言表示的源程序清单 | 2020/07/01 |
| 软件测试 | 以较小的代价发现尽可能多的错误，并改正错误 | 2020/07/03 |

11 注释

SDP：开发计划

SRS：需求规格说明

SUM: 用户手册

SADD:软件结构设计

SPDD:物理设计

STR: 软件测试报告