“Halo”博客系统

软件开发计划

版本：1.0

编写:    Halo小组1组

校对:     刘        帅

审核:     刘        帅

批准:     冯   憬   天

西北工业大学－Halo小组

2020年6月

目  录

1 概述	3

1.1 文档标识	3

1.2 项目概述	3

2 项目人员	4

3 提交客户的工作产品	5

4 项目策划	6

4.1 软件开发过程	6

4.2 项目进度	6

4.3 项目过程	7

4.4 项目估算	8

4.5 项目资源	8

4.5.1 项目软件	8

4.5.2 项目硬件	9

4.6 沟通计划	9

4.7 配置管理计划	10

4.8 项目验证计划	10

4.9 软件测试计划	10

5 项目跟踪计划	11

1 概述

1.1 文档标识

中文名称：《软件开发计划》。

英文名称：“Software Development Plan（SDP）”。

文档版本：“1.0”。

文档编号：“SSM-ZTE-AndroidUI-SDP-1.0(E)”。

1.2 项目概述

本文档适用于“Halo”博客项目的开发过程。随着互联网的普及，越来越多的人愿意在互联网上分享自己的生活经历和一些思想心得，而分享的平台就是各种博客。本项目的目的是实现一款名为“Halo”的现代化个人独立博客系统，希望能给广大热爱写博客的人多提供一个选择。

2 项目人员

| 角色 | 责任描述 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户经理 | 联系客户，与客户进行沟通和承诺。 | 冯憬天 |  |
| 项目经理 | 项目经理履行的任务是对整个项目的总体业务负责；项目经理是指导、控制、管理和调整项目进行构造软件或硬件/软件系统工作的个人，项目经理是最终向顾客负责的个人。 | 刘帅 |  |
| 产品人员 | 中间协调,沟通者。与项目经理职责有些重叠，也会负责与客户沟通，各个工作负责人员沟通， 控制开发进度 | 邬良旭 |  |
| 需求人员 | 对客户的需求进行收集，然后分析成归于软件的需求。 | 梁博裕 张赟 |  |
| 开发人员 | 对客户的需求进行收集,然后分析成归于软件的需求。 | 濮兆骞 吕源松 王祉 |  |
| 测试人员 | 对软件产品进行测试，保证满足软件设计要求和客户的需求。 | 凌翔 裴致远 |  |

3 提交客户的工作产品

| 阶段 | 提交产品 | 日期 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 《SDP-软件开发计划》 | 2020.6.24 | 刘帅 |
|  | 《SCMP-软件配置管理计划》 |  |  |
|  | 《FSR-可行性分析报告》 |  |  |
|  | 《SDS-软件文档编写规范》 |  |  |
|  | 《DNR-软件文档编号规则》 |  |  |
| 需求 | 《SRS-软件需求规格说明》 |  |  |
| 设计 | 《SDD-软件设计说明》 |  |  |
|  | 《IDD-接口设计说明》 |  |  |
|  | 《DDD-数据库设计说明》 |  |  |
| 测试 | 《STP-软件测试计划》 |  |  |
|  | 《STR-软件测试报告》 |  |  |
| 总结 | 《SDSR-项目开发总结报告》 |  |  |
| 发布 | 《UM-用户手册》 |  |  |
|  | 《SVD-软件版本说明》 |  |  |

4 项目策划

4.1 软件开发过程

模型选用：本系统采用瀑布模型。

原因：本项目的需求明确、理解充分，并且较为稳定。

4.2 项目进度

阶段定义如下：

| No | 阶段 | 入口标准 | 任务 | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析 | 项目被批准，开始启动 | 进行软件需求分析 | 软件需求规格说明书形成基线 |
| 2 | 概要设计 | 软件需求规格说明书已经完成 | 进行档案结构设计、各模块的概要设计等 | 档案结构设计、概要设计等完成并形成基线 |
| 3 | 详细设计 | 概要设计编写完成并形成基线 | 进行详细设计编写 | 详细设计完成并形成基线 |
| 4 | 编码 | 详细设计编写完成 | 进行编码 | 编码完成并形成基线 |
| 5 | 测试 | 编码完成、各测试用例编写完成 | 进行各级测试 | 测试报告 |
| 6 | 验收 | 测试完成 | 验收测试、项目总结 | 产品发布、项目总结 |

4.3 项目过程

开发过程是通过设计一系列阶段顺序展开的，分为计划、需求分析、概要设计、详细设计、编码以及单元测试、测试、运行维护等几个阶段。瀑布模型的周期是环环相扣的。每个周期中交互点都是一个里程碑，上一个周期的结束需要输出本次活动的工作结果，本次的活动的工作结果将会作为下一个周期的输入。因此，如果有信息未被覆盖或者发现了问题，那么最好 “返回”上一个阶段并进行适当的修改，项目开发进程从一个阶段“流动”到下一个阶段，这也是瀑布模型名称的由来。

4.4 项目估算

| No | 估计对象 | 单位 | 方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格估算 | 代码行数 | 统计 | 软件需求规格说明书完成并形成基线后 |
| 2 | 工作量估算 | 工时 | 统计 | 各个详细阶段开始之前 |
| 3 | 成本估算 | 元 | 经验得出 | 工作量估算完成后 |
| 4 | 培训管理预留 | 工时 | 经验得出 | 确定成员后 |
| 5 | 技术文档 | 页 | 经验得出 | WBS完成后 |
| 6 | 测试文档 | 用例数 | 经验得出 | WBS完成后 |

4.5 项目资源

4.5.1 项目软件

进度管理软件：Microsoft Office Professional Plus 2010，32位中文版

操作系统软件：Microsoft Windows 10，64位

项目管理工具：

- GitHub

服务器搭建：

- Tomcat 8.5.45

开发工具软件：

- Eclipse 2019-06

- Java 12.0.2

4.5.2项目硬件

开发用设备

- 笔记本：共计10台。

4.6沟通计划

| 序号 | 事项 | 方式/工具 | 计划日期 | 负责人 | 相关组或个人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分配工作 | QQ | 6.22-7.3 | 组长 | 全体成员 |
| 2 | 遇到的技术问题交流 | 电子交流会议 | 6.22-7.3 | 组长 | 全体成员 |
| 3 | 遇到的文档问题交流 | 电子交流会议 | 6.22-7.3 | 组长 | 全体成员 |
| 4 | 项目启动交流 | 电子交流会议 | 6.22-6.24 | 组长 | 全体成员 |
| 5 | 项目开发期间例行交流 | 电子交流会议 | 6.25-6.30 | 组长 | 全体成员 |
| 6 | 项目测试与验收交流 | 电子交流会议 | 7.1-7.3 | 组长 | 全体成员 |
| 7 | 组内工作分配 | QQ | 6.22-7.3 | 小组组长 | 1、2、3组 |
| 8 | 文档评审与提交 | Github | 6.22-7.3 | 小组组长 | 1、2、3组 |
| 9 | 代码评审与提交 | Github | 6.22-7.3 | 小组组长 | 1、2、3组 |

## 4.7配置管理计划

参见《SCMP-软件配置管理计划》。

## 4.8项目验证计划

参见《STP-软件测试计划》。

## 4.9软件测试计划

参见《STP-软件测试计划》。

# 5 项目跟踪计划

| 内容 | 产品 | 汇报人 | 产品提交人 | 接收人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每日会议 | 《项目会议纪要》 | 会议记录人 | 会议记录人 | 组长 | 每天 |
| 设计阶段里程碑会议 | 《里程碑报告》 《设计阶段里程碑会议纪要》 | 会议记录人 | 会议记录人 | 组长 | 2020.6.24 |
| 编码阶段里程碑会议 | 《里程碑报告》 《编码阶段里程碑会议纪要》 | 会议记录人 | 会议记录人 | 组长 | 2020.6.30 |
| 测试阶段里程碑会议 | 《里程碑报告》 《测试阶段里程碑会议纪要》 | 会议记录人 | 会议记录人 | 组长 | 2020.7.2 |
| 问题 | 《项目问题日志》 | 小组成员 | 小组组长 | 组长 | 每天 |