“Halo”博客系统

软件测试计划

版本：1.0

编写：_______梁博裕________

校对：_______张赟__________

审核：_______王祉__________

批准：_______冯憬天________

西北工业大学－Halo小组

2020年06月

目  录

1 引言	3

1.1 文档标识	3

1.2 项目概述	3

1.3 文档概述	3

1.4 参考文档	4

2 测试环境	5

2.1 系统框架	5

2.2 软硬件环境要求	5

3 测试规划	6

3.1 测试种类	6

3.2 测试进度表	6

3.3 测试方法及标准	6

3.2.1 集成测试	6

3.2.2 系统测试	8

1 引言

1.1 文档标识

中文名称：《软件测试计划》

英文名称：“Software Testing Plan”。

文档版本：“1.0”。

文档编号：“NPU-HALO-STP-1.0”

1.2 项目概述

随着互联网的普及，越来越多的人愿意在互联网上分享自己的生活经历和一些思想心得，而分享的平台就是各种博客。本项目的目的是实现一款名为“Halo”的现代化个人独立博客系统，希望能给广大热爱写博客的人多提供一个选择。

1.3 文档概述

本文档依据国家标准《GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范》制定，对测试目的、范围、方法和软件测试的重点进行描述。属于管理文档，仅限于西北工业大学－Halo小组相关人员阅读。

1.4 参考文档

- 《GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范》，国家标准

2 测试环境

2.1 软硬件环境要求

（1）部署环境

Windows7/8/10，macOS，Linux等操作系统支持。

（2）使用环境

浏览器环境：推荐使用chrome（62以上）、firefox浏览器（41.1以上），除IE浏览器以外，大部分浏览器均支持。

3 测试规划

3.1 测试种类

· 集成测试

· 系统测试

3.2 测试进度表

|  | 第一次迭代集成测试 | 第二次迭代集成测试 | 第三次迭代集成测试 | 系统测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时间 | 2020.6.28 | 2020.7.1 | 2020.7.2 | 2020.7.3 |
| 截止时间 | 2020.6.30 | 2020.7.1 | 2020.7.2 | 2020.7.3 |

3.3 测试方法及标准

3.3.1 集成测试

3.3.1.1 功能测试

| 测试目标 | · 各模块的功能能否实现 · 已提交的模块功能能否联合实现 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 基础功能、博客功能、评论功能 |
| 不测试项 | 无 |
| 测试方法 | 参照软件测试方法 |
| 开始标准 | · 单元测试已完毕 · 提供的测试用例已通过评审 |
| 完成标准 | · 所有功能模块都已经送检，且都进行过一轮测试 · 集成测试阶段的测试用例都已执行过一遍 · 集成测试报告已经修改完毕，问题基本都已得到解决 |
| 测试重点和优先级 | · 单个模块的功能是否实现 · 几个子模块集成后是否达到了预期的功能 |
| 特殊事项 | 无 |

3.3.1.2 接口测试

| 测试目标 | 模块与模块之间的接口是否一致 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 基础功能、博客功能、评论功能 |
| 不测试范围 | 无 |
| 测试方法 | 参照软件测试方法。 |
| 开始标准 | · 功能测试已完成。 · 存在一个以上的相关联的功能模块。 |
| 结束标准 | · 集成子模块的接口测试已经完毕。 · 测试报告已经修改完毕，问题基本都已得到解决。 |
| 测试重点和优先级 | · 一个模块功能实现是否影响了另一个模块的功能 · 穿越模块的数据是否会丢失 · 单个模块的误差，累积起来，是否会放大到不能被接受的程度 · 全局数据结构是否被异常修改 |
| 特殊事项 | 无 |

3.3.1.3 UI测试

| 测试目标 | 通过测试进行的浏览可正确反映是否符合业务的功能和需求，包括窗口与窗口之间，界面与界面之间的切换，以及各种访问方法的使用 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 系统中所有图形界面、易用性、操作性 |
| 测试方法 | 参照软件测试方法 |
| 开始标准 | 功能测试及接口测试已完成 |
| 完成标准 | 各对象能够按照预期的方法显示或运行 |
| 测试重点和优先级 | 优先测试软件的易用性和可操作性 |
| 特殊事项 | 无 |

3.3.1.4 组织与分工

1）测试负责人：梁博裕

责任：测试计划、流程规定、测试报告模板、测试程序准备、测试协调。

测试执行人：张赟、王祉

责任：进行测试、书写测试报告。

3.3.2 系统测试

3.3.2.1 功能测试

| 测试目标 | 系统是否满足了用户的功能需求（包括显性和隐性需求） |
| --- | --- |
| 测试范围 | 基础功能、博客功能、评论功能 |
| 不测试项 | 无 |
| 测试方法 | 参照软件测试方法 |
| 开始标准 | · 编码工作已经全部结束 · 集成测试的测试报告已经修改完毕 · 集成测试阶段的测试用例基本通过 |
| 完成标准 | · 系统测试报告已经修改完毕 · 系统功能已达到用户需求 |
| 测试重点和优先级 | · 用户的显性需求 · 用户的隐性需求 |
| 特殊事项 | 无 |

3.3.2.2 UI测试

| 测试目标 | 通过测试进行的浏览可正确反映是否符合业务的功能和需求，包括窗口与窗口之间，界面与界面之间的切换，以及各种访问方法的使用 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 系统中所有图形界面、易用性、操作性 |
| 不测试项 | 无 |
| 测试方法 | 参照软件测试方法 |
| 开始标准 | 系统测试的功能测试已经结束 |
| 完成标准 | 各功能对象能够按照预期的方式显示或运行 |
| 测试重点和优先级 | 重点测试软件的易用性及可操作性 |
| 特殊事项 | 系统能够在手机、电脑端各分辨率下正常运行并显示 |

3.3.2.3 兼容性测试

| 测试目标 | 软件在用户需求的各种硬件环境下能否正常运行 |
| --- | --- |
| 测试范围 | 不同硬件不同系统下运行软件 |
| 不测试项 | 无 |
| 测试方法 | 参照软件测试方法 |
| 开始标准 | · 系统测试的功能测试已经结束 · 功能已达到用户需求 |
| 完成标准 | 用户所要求的操作系统、浏览器版本下能够正常运行并显示 |
| 测试重点和优先级 | · 典型常用环境下的测试 · 其他环境下的测试 |
| 特殊事项 | 无 |

3.3.2.4 组织与分工

1）测试负责人：梁博裕

责任：测试计划、流程规定、测试报告模板、测试程序准备、测试协调。

2）测试执行人：张赟、王祉

责任：进行测试、书写测试报告。